АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕТРОПАВЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КУРГАНИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2016 									           № 165

станица Петропавловская

Об утверждении плана – графика перехода на предоставление

муниципальных услуг в электронной форме в администрации Петропавловского сельского поселения

Курганинского района

В соответствии  с пунктом 4 статьи 29 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план - график  перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на сайте администрации Петропавловского   сельского поселения Курганинского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Петропавловского  сельского поселения Курганинского района от 11 апреля   2016 года № 109 «Об утверждении плана – графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме в администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петропавловского  сельского поселения				   С.М. Аникин

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Петропавловского  сельского

поселения

от 07.06.2016 № 165

План – график перехода на предоставление муниципальных

услуг в электронной форме

| № п/п | Наименование услуги | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Информация об услуге размещена на региональном портале | II этап С регионального портала можно скачать форму заявки на получение услуг | III этап Через региональный портал можно подать заявку на получение услуги | IV Этап На региональном портале можно отслеживать ход исполнения | V Этап Муниципальная услуга предоставляется в электронной форме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования | Общий отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.01.2014 | 01.12.2015 | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Предоставление выписки из похозяйственной книги | Общий отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.01.2014 | 01.12.2015 | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 3 | Присвоение, изменение и аннулирование адресов | Общий отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.01.2014 | 01.12.2015 | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 4 | Выдача градостроительных планов земельных участков | Архитектор администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.01.2014 | 01.12.2015 | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 5 | Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства | Архитектор администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.01.2014 | 01.12.2015 | 01.03.2016г | 01.12.2016г |  |
| 6 | Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства х | Архитектор администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.01.2014 | 01.12.2015 | 01.03.2016г | 01.12.2016г |  |
| 7 | Выдача акта освидетельствования, проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, с привлечением средств материнского (семейного) капитала | Архитектор администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.01.2014 | 01.12.2015 | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, садоводства, дачного хозяйства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности | Земельный отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 9 | Постановка граждан, имеющих трёх и более детей, на учёт в качестве лиц. имеющих право на предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду | Земельный отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 10 | Предоставление гражданам, имеющих трёх и более детей, в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства | Земельный отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов | Земельный отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 12 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах | Земельный отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 13 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно | Земельный отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 14 | Предварительное согласование предоставления земельного участка | Земельный отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 15 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду | Земельный отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование | Земельный отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 17 | Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершённого строительства | Земельный отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 18 | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | Земельный отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 19 | Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов | Земельный отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 20 | Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков | Земельный отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности | Земельный отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 22 | Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута | Земельный отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016 г | 01.12.2017г |  |
| 23 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства | Заместитель главы Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 24 | Выдача порубочного билета на территории муниципального образования | Заместитель главы Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования | Заместитель главы Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 26 | Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения торгов | Заместитель главы Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 27 | Предоставление выписки из реестра муниципального имущества | Бухгалтерия администрации Петропавловского сельского поселения | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 28 | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | Земельный отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 29 | Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков | Земельный отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 30 | Выдача разрешения на право организации розничного рынка | Заместитель главы Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 31 | Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору безвозмездного пользования земельным участком | Земельный отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности | Земельный отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 33 | Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем | Налоговый отдел администрации Петропавловского сельского поселения | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 34 | Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального образования | Бухгалтерия администрации Петропавловского сельского поселения | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |
| 35 | Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет | Общий отдел администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района | 01.06.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2016г | 01.12.2017г |  |

При наличии дополнительного источника финансирования сроки  реализации указанных в плане – графике  перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме могут быть сокращены.

Заместитель главы администрации

Петропавловского  сельского поселения											      С.В. Ковалевская